# Coding Agent 实现 Prompt

你现在负责实现一个完整的“学术搜索多智能体系统”。

项目名称：

ScholarRace

你的任务不是写 Demo，而是实现一个：

可以运行、可以测试、可以扩展、模块边界清晰的生产级 MVP。

# 一、总体目标

实现如下 pipeline：

User Query
    ↓
Query Understanding
    ↓
Multi-Agent Query Generation
    ↓
Strong Model Judge
    ↓
Thompson Sampling Model Selection
    ↓
Multi-source Retrieval
    ↓
Citation Expansion
    ↓
Candidate Deduplication
    ↓
Embedding Rerank
    ↓
Strong LLM Relevance Judge
    ↓
Authority / Recency / Diversity Ranking
    ↓
Structured Research Result

# 二、重要原则

## 1. 不要把所有逻辑写进一个 Agent

禁止：

main_agent.py

包含所有搜索、判断、排序、数据库逻辑。

必须模块化。

# 三、推荐技术栈

默认：

Python 3.11+
FastAPI
Pydantic
SQLAlchemy
PostgreSQL
pgvector
Redis
httpx
asyncio
pytest

LLM 使用 adapter pattern：

LLMProvider

支持：

Qwen
DeepSeek
GLM
Strong Judge

不要将模型名称硬编码到业务逻辑。

# 四、项目目录

创建：

scholarrace/

├── app/
│   ├── main.py
│   ├── config.py
│   │
│   ├── api/
│   │   ├── search.py
│   │   ├── feedback.py
│   │   └── health.py
│   │
│   ├── models/
│   │   ├── paper.py
│   │   ├── query.py
│   │   ├── candidate.py
│   │   ├── agent.py
│   │   └── bandit.py
│   │
│   ├── agents/
│   │   ├── base.py
│   │   ├── qwen.py
│   │   ├── deepseek.py
│   │   ├── glm.py
│   │   └── judge.py
│   │
│   ├── bandit/
│   │   ├── thompson.py
│   │   └── source_bandit.py
│   │
│   ├── retrieval/
│   │   ├── base.py
│   │   ├── semantic_scholar.py
│   │   ├── arxiv.py
│   │   ├── openalex.py
│   │   ├── pubmed.py
│   │   └── crossref.py
│   │
│   ├── citation/
│   │   └── expansion.py
│   │
│   ├── embedding/
│   │   ├── encoder.py
│   │   └── reranker.py
│   │
│   ├── ranking/
│   │   ├── relevance.py
│   │   ├── authority.py
│   │   ├── diversity.py
│   │   └── final_ranker.py
│   │
│   ├── graph/
│   │   └── research_graph.py
│   │
│   ├── storage/
│   │   ├── database.py
│   │   ├── repositories.py
│   │   └── cache.py
│   │
│   └── pipeline/
│       └── search_pipeline.py
│
├── tests/
├── scripts/
├── migrations/
├── docker-compose.yml
├── .env.example
├── requirements.txt
└── README.md

# 五、Query Object

实现：

class SearchQuery(BaseModel):
    original_query: str
    semantic_core: str
    domain: str
    intent: str
    sub_queries: list[str]
    hard_filters: dict
    logic: str

用户原始问题不能直接成为最终查询。

必须先经过 Query Understanding。

# 六、LLM Adapter

定义：

class LLMProvider(Protocol):

    async def generate(
        self,
        prompt: str,
        *,
        temperature: float = 0.2,
        response_schema: dict | None = None,
    ) -> str:
        ...

实现：

QwenProvider
DeepSeekProvider
GLMProvider
StrongJudgeProvider

业务代码不能直接：

openai.xxx()

必须经过 Provider。

# 七、多 Agent 查询生成

定义：

class QueryGenerator(Protocol):

    async def generate_queries(
        self,
        query: SearchQuery
    ) -> list[str]:
        ...

三个 Agent 并行：

await asyncio.gather(
    qwen.generate_queries(query),
    deepseek.generate_queries(query),
    glm.generate_queries(query)
)

每个 Agent 必须输出：

{
  "queries": [
    "...",
    "...",
    "..."
  ],
  "reasoning": "..."
}

# 八、强模型裁判

实现：

class StrongJudge:
    async def evaluate_query_candidate(
        self,
        original_query,
        candidate_query,
        proposer_model
    ) -> JudgeResult:
        ...

输出：

{
  "relevance": 0.0,
  "quality": 0.0,
  "novelty": 0.0,
  "useful": true,
  "reason": ""
}

# 九、Thompson Sampling

这是核心模块。

不要实现：

if score > best_score:
    choose_model()

必须实现真正的 Thompson Sampling。

维护：

@dataclass
class BetaArm:
    alpha: float
    beta: float

采样：

theta = np.random.beta(alpha, beta)

选择最高：

selected = max(arms, key=lambda x: sample(x))

# 十、Confidence Key

禁止只使用：

confidence[model]

使用：

confidence[(model, domain, query_type)]

例如：

("qwen", "reinforcement_learning", "literature_review")

冷启动：

alpha = 1
beta = 1

即 Uniform Beta(1,1)。

# 十一、更新规则

Judge 得到：

reward ∈ [0, 1]

定义成功概率：

if reward >= 0.7:
    alpha += 1
else:
    beta += 1

或者支持 fractional Beta update：

alpha += reward
beta += 1 - reward

优先使用 fractional update。

因为 reward 本身是连续值。

# 十二、必须避免 Model Collapse

实现：

exploration floor

任意模型在一个 batch 内至少获得最小预算。

推荐：

min_exploration_ratio = 0.10

例如三个模型：

Qwen  60%
DeepSeek 30%
GLM 10%

不能出现：

Qwen 100%
DeepSeek 0%
GLM 0%

# 十三、Batch 更新

禁止：

paper -> judge -> update -> next paper

实现：

batch retrieval
    ↓
batch judge
    ↓
batch reward
    ↓
update bandit

默认：

BATCH_SIZE = 16

配置化。

# 十四、Search Provider

所有搜索源实现统一接口：

class SearchProvider(Protocol):

    async def search(
        self,
        query: str,
        filters: dict
    ) -> list[Paper]:
        ...

    async def get_paper(
        self,
        paper_id: str
    ) -> Paper:
        ...

    async def get_citations(
        self,
        paper_id: str
    ) -> list[Paper]:
        ...

    async def get_references(
        self,
        paper_id: str
    ) -> list[Paper]:
        ...

# 十五、第一阶段必须支持

优先实现：

Semantic Scholar
arXiv
OpenAlex

PubMed / Crossref 做成可插拔模块。

# 十六、Citation Expansion

实现：

class CitationExpander:

    async def expand(
        self,
        papers: list[Paper],
        depth: int = 1
    ) -> list[Paper]:
        ...

默认：

depth = 1

不要无限递归。

# 十七、Candidate Dedup

建立：

PaperIdentityResolver

优先级：

DOI
arXiv ID
Semantic Scholar ID
normalized title + year

必须把：

same paper from different source

合并成单个 canonical Paper。

# 十八、Embedding

实现：

class EmbeddingEncoder:

    async def encode(
        self,
        texts: list[str]
    ) -> list[list[float]]:
        ...

优先支持本地模型。

例如：

bge
gte
e5

Embedding 模型也不能硬编码。

# 十九、Embedding Rerank

执行：

1000 candidates
      ↓
embedding similarity
      ↓
top 100

不要让 1000 篇全部进入 LLM。

配置：

EMBEDDING_TOP_K = 100

# 二十、LLM Paper Judge

实现：

class PaperJudge:

    async def evaluate(
        self,
        query: SearchQuery,
        paper: Paper
    ) -> PaperJudgeResult:
        ...

输入：

query
title
abstract
year
venue
metadata

输出：

{
  "relevance": 0.94,
  "method_match": 0.91,
  "problem_match": 0.96,
  "dataset_match": 0.63,
  "keep": true,
  "reason": "..."
}

# 二十一、最终排序

实现：

score =
    w_relevance * relevance
  + w_authority * authority
  + w_recency * recency
  + w_citation * citation
  + w_diversity * diversity
  - w_redundancy * redundancy

所有权重放进配置文件。

不要 hardcode。

# 二十二、Authority

不要仅使用：

CCF

必须采用多信号。

最少：

venue quality
citation count
year
journal/conference metadata

不同领域允许不同 scoring strategy。

实现：

AuthorityScorer

# 二十三、MMR Diversity

实现：

MMRSelector

输入：

candidate papers
embedding
relevance

输出：

diversified top K

# 二十四、Research Graph

输出：

{
  "nodes": [],
  "edges": [],
  "clusters": [],
  "timeline": []
}

节点：

paper

边：

citation
semantic similarity
same method

不要使用 LLM 来额外生成整张图。

尽量使用已有数据：

citation graph
embedding similarity
metadata

# 二十五、Search Pipeline

核心方法：

class SearchPipeline:

    async def run(
        self,
        user_query: str,
        options: SearchOptions
    ) -> SearchResult:
        ...

流程必须严格：

1. Parse query
2. Understand query
3. Generate candidate queries
4. Judge candidate queries
5. Update bandit
6. Select query/model/source
7. Search
8. Citation expansion
9. Deduplicate
10. Embedding rerank
11. Strong paper judge
12. Final rank
13. MMR
14. Research graph
15. Return result

# 二十六、必须支持自动模式与人工模式

mode = "auto"

或者：

mode = "human_review"

自动模式：

高置信度 query
    ↓
自动执行

人工模式：

候选 query
    ↓
用户批准
    ↓
继续

人工审核绝不能成为自动流程的硬依赖。

# 二十七、全文功能

不要实现：

用户账号密码存储
cookie 持久化
自动登录出版商
自动批量下载付费论文

只实现：

open access URL
DOI
官方论文页面
arXiv URL
PubMed URL

# 二十八、缓存

对：

search query
paper metadata
citation result
embedding
judge result

实现 Redis/cache。

Key 必须包含：

source
query
filter
model version

避免不同实验互相污染。

# 二十九、失败处理

所有外部 API 必须：

timeout
retry
exponential backoff
rate limit
circuit breaker

单个搜索源失败：

不能让整个 pipeline 失败。

例如：

Semantic Scholar DOWN

↓

仍然执行

arXiv
OpenAlex

# 三十、可观测性

每一次 pipeline 都必须记录：

request_id
query
selected_agents
candidate_count
search_source
api_latency
llm_latency
token_usage
bandit_sample
bandit_reward
final_papers

方便后续 ablation。

# 三十一、必须实现 Experiment Mode

支持：

python scripts/run_experiment.py \
  --dataset dataset.json \
  --strategy thompson

至少支持：

single_model
random_multi_agent
greedy_multi_agent
thompson
thompson_plus_citation
full_pipeline

输出：

Recall
Precision
F1
Latency
LLM calls
Token cost

# 三十二、必须实现 Ablation

至少：

A Single Model

B Multi Model

C Multi Model + Random

D Multi Model + Greedy

E Multi Model + Thompson

F E + Citation Expansion

G F + Embedding

H G + MMR

生成 CSV：

experiment_results.csv

# 三十三、测试要求

必须有：

### Unit Test

Query Parser
Bandit
Dedup
Ranking
MMR
Authority

### Integration Test

Search Provider
Pipeline
Cache
Database

### Mock Test

所有外部 API 必须可以 mock。

CI 中不得依赖真实 API。

# 三十四、配置

创建：

.env.example

包含：

QWEN_API_KEY=
DEEPSEEK_API_KEY=
GLM_API_KEY=
STRONG_MODEL_API_KEY=

SEMANTIC_SCHOLAR_API_KEY=
OPENALEX_API_KEY=

DATABASE_URL=
REDIS_URL=

以及：

BANDIT_MIN_EXPLORATION
BANDIT_BATCH_SIZE
EMBEDDING_TOP_K
FINAL_TOP_K
CITATION_DEPTH

# 三十五、API

实现：

POST /api/search

请求：

{
  "query": "...",
  "mode": "auto",
  "top_k": 20
}

返回：

{
  "query": {},
  "papers": [],
  "clusters": [],
  "graph": {},
  "metrics": {
    "llm_calls": 0,
    "api_calls": 0,
    "latency_ms": 0
  }
}

# 三十六、不能做的事情

禁止：

- 把所有 Agent 写成完全一样的 prompt。

- 用固定权重永远偏爱某模型。

- 使用纯 greedy 选择替代 Thompson Sampling。

- 让模型自己给自己评分并更新 confidence。

- 无限 citation recursion。

- 每篇 candidate 都直接调用大模型。

- 把 CCF 作为唯一 authority score。

- 把人工确认作为自动评测硬阻塞。

- 保存用户第三方平台密码。

- 把 API key 写进源码。

- 为了“看起来智能”增加无意义 Agent。

- 把实验参数散落在代码里。

# 三十七、实现优先级

第一优先级：

Pipeline
LLM adapters
Search adapters
Bandit
Judge
Dedup
Embedding
Ranking
API
Tests

第二优先级：

Source Bandit
Research Graph
Human Feedback
OpenAlex
PubMed

第三优先级：

UI
Advanced analytics
Visualization
Personalization

先保证 backend 正确。

# 三十八、最终验收标准

当项目完成时，必须能够：

输入：

“寻找2020-2024年非平稳强化学习中基于UCB的价值方法，
重点关注NeurIPS和ICML论文”

然后自动：

1. 解析查询
2. 生成多个子查询
3. 多模型提出搜索策略
4. Strong Judge 判断
5. Thompson Sampling 决定下一步使用哪个模型
6. 多源搜索
7. 找到候选论文
8. 引用扩展
9. 去重
10. Embedding 粗排
11. Strong Judge 精排
12. Authority + relevance + recency + diversity
13. 输出 Top-K
14. 构建论文关系图
15. 返回成本和性能指标

并且：

pytest

全部通过。

# 三十九、最重要的实现思想

不要把项目理解为：

“多个 Agent 搜论文。”

应该理解为：

“一套具有动态资源分配能力的学术检索系统。”

其中：

Agent
=
information generator

Strong Judge
=
evaluation signal

Thompson Sampling
=
resource allocator

Search Sources
=
information channels

Citation Graph
=
exploration mechanism

Embedding
=
cheap filter

LLM Judge
=
expensive precise filter

Final Ranker
=
deterministic decision layer

因此各模块必须职责明确。

# 四十、现在开始执行

按照下面顺序实现：

Step 1
创建项目结构

Step 2
实现 Pydantic models

Step 3
实现 LLMProvider

Step 4
实现 Query Understanding

Step 5
实现 Qwen/DeepSeek/GLM adapters

Step 6
实现 Strong Judge

Step 7
实现 Thompson Sampling

Step 8
实现 Semantic Scholar/arXiv/OpenAlex

Step 9
实现 Citation Expansion

Step 10
实现 Paper Identity Resolver

Step 11
实现 Embedding

Step 12
实现 Paper Judge

Step 13
实现 Final Ranker + MMR

Step 14
实现 Research Graph

Step 15
实现 Search Pipeline

Step 16
实现 FastAPI

Step 17
实现 tests

Step 18
实现 Experiment/Ablation

Step 19
写 README

Step 20
执行测试并修复所有错误

## 最终要求

不要只输出代码片段。

必须生成：

完整代码
requirements.txt
.env.example
docker-compose.yml
数据库初始化
测试
README
运行脚本
实验脚本

并在完成后提供：

1. 项目结构
2. 如何启动
3. 环境变量
4. API 调用示例
5. 核心算法说明
6. 测试结果
7. 已知限制

任何无法真正实现的第三方 API，请使用清晰的 Adapter + Mock，并在 README 中明确标记，不允许假装已经实现。

最终标准：

代码必须能运行，模块必须可测试，模型必须可替换，搜索源必须可扩展，Bandit 必须真正工作，整个 Pipeline 必须形成闭环。